### ДОГОВІР про надання послуг з перенесення об'єктів електроенергетики

### 

|  |
| --- |
| АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» (найменування оператора системи розподілу), який діє на підставі ліцензії  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від 06.11.2018р. N 1345 |

### 1. Загальні положення

### 1.1. Цей договір про надання послуг з перенесення об'єктів електроенергетики (далі - Договір) є публічним договором, який встановлює порядок та умови перенесення об’єктів електроенергетики. Цей Договір укладається між оператором системи розподілу (далі – Виконавець послуг) та замовником перенесення об'єктів електроенергетики (далі - Замовник) з урахуванням статей 633, 634 Цивільного кодексу України шляхом подання заяви про перенесення об'єктів електроенергетики відповідно до умов Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року N 310 (далі - Кодекс).

### 2. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Виконавець послуг приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з перенесення існуючих електричних мереж, які знаходяться у власності Виконавця послуг або інші об’єкти електроенергетики переносяться, Виконавцем послуг на підставі частини вісімнадцятої статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» в порядку визначеному законодавством України.

2.2. Виконавець послуг забезпечує надання послуг шляхом виконання будівельно-монтажних робіт з перенесення існуючих об'єктів електроенергетики, які знаходяться у власності Виконавця послуг, на підставі розробленої Замовником та погодженої Виконавцем послуг проектно-кошторисної документації.

2.3. Після надання послуги за Договором, перенесені об'єкти електроенергетики залишаються у власності Виконавця послуг.

### 2. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець послуг зобов'язаний:

3.1.1. Забезпечити в установленому порядку перенесення існуючих об'єктів електроенергетики у строки, які будуть визначені Сторонами у Додатковій угоді (п.4.1. Договору), після виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2. цього Договору.

3.1.2. Ввести в експлуатацію електричні мережі протягом 5 днів, якщо підключення не потребує припинення електропостачання інших споживачів, або 10 днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших споживачів, в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та після оплати Замовником вартості послуги.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Розробити на підставі технічних вимог, які є додатком до цього Договору, проектно-кошторисну документацію (далі – ПКД) щодо перенесення існуючих об'єктів електроенергетики, які знаходяться у власності Виконавця послуг, за межі земельної ділянки (за межі забудови земельної ділянки) Замовника.

3.2.2. Розроблену на виконання підпункту 3.2.1 ПКД узгодити з усіма зацікавленими особами, підприємствами, установами, організаціями та надати її на погодження Виконавцю послуг.

3.2.3. Здійснити заходи в межах чинного законодавства щодо оформлення на користь Виконавця послуг права користування земельними ділянками (відповідним чином зареєстрований договір/договори оренди/сервітуту) для будівництва об'єктів електроенергетики згідно ПКД, погодженої всіма зацікавленими особами, підприємствами, установами, організаціями та Виконавцем послуг.

3.2.4. Передати Виконавцю послуг ПКД у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за Договором.

3.2.5. Оплатити на умовах цього Договору вартість послуг Виконавцю послуг.

3.2.6. Внести зміни у ПКД на вимогу Виконавця послуг у разі виявлення невідповідностей ПКД фактичним обсягам робіт з перенесення електричних мереж у термін не більше 30 календарних днів з дня отримання вимоги.

3.2.7. Допускати представників Виконавця послуг та/або підрядних організацій для надання послуг за цим Договором на об’єкт Замовника та/або земельну ділянку Замовника.

3.2.8. Прийняти надані Виконавцем послуг послуги на умовах цього Договору.

3.3. Виконавець послуг має право:

3.3.1. Прийняти рішення щодо надання послуги з перенесення існуючих об'єктів електроенергетики, які знаходяться на земельній ділянці, що перебуває у власності або користуванні Замовника або самостійно, або із залученням підрядних організацій.

3.3.2. У разі порушення Замовником зобов’язань, передбачених п. 3.2.6 Договору та/або порядку розрахунків за цим Договором, призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до належного виконання Замовником відповідних умов цього Договору.

3.3.3. Коригувати вартість послуг за цим договором у разі виявлення невідповідності ПКД фактично необхідним обсягам робіт, на підставі відкоригованої Замовником ПКД.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати надання послуг шляхом письмових запитів до Виконавця послуг.

### 4. Плата та порядок розрахунків

4.1. Плата за надання послуги з перенесення об’єктів електроенергетики визначається Додатковою угодою до цього договору, та встановлюється на підставі погодженої Виконавцем послуг ПКД, яка є невід'ємною частиною наданої Замовником, згідно умов цього Договору, проектної документації, без врахування вартості розроблення проектної документації та заходів із землевідведення.

4.2. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату послуги не пізніше 3 робочих днів від дати укладення Додаткової угоди про визначення плати за надання послуги з перенесення .

4.3. Замовник сплачує попередню оплату за послугу на поточний рахунок Виконавця послуг, зазначений у рахунку, у розмірі 100 відсотків плати, визначеної Додатковою угодою, упродовж 5 робочих днів від дати отримання рахунку.

4.4. У разі коригування суми договору з підстав, зазначених у п. 4.5 цього Договору, Замовник сплачує різницю вартості послуги на підставі виставленого Виконавцем послуг рахунку, впродовж 5 робочих днів з дня його отримання.

4.5. Вартість послуги має бути скоригована на підставі отриманої від Замовника відкоригованої ПКД у разі виявлення невідповідності ПКД фактично необхідним обсягам робіт.

4.6. Надання послуг Виконавцем послуг підтверджується шляхом підписання Сторонами Акту наданих послуг.

4.7. Замовник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня отримання акта наданих послуг підписати та повернути один примірник акту або надати мотивовану відмову від підписання акта. У разі не отримання Виконавцем послуг у вказаний строк підписаного Замовником акту наданих послуг або мотивованої відмови від підписання акта, послуга вважається такою, що прийнята Замовником з додержанням усіх умов Договору, а зобов’язання Виконавця послуг вважаються виконаними належним чином.

### 5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання.

5.2. За порушення строків виконання зобов'язань за цим Договором, якщо інше не передбачено цим Договором, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг за кожний день прострочення.

5.3. За порушення строків, зазначених у Договорі, Замовник сплачує Виконавцю послуг неустойку (пеню) в розмірі 0,1% від вартості послуг за цим Договором, визначеної Додатковою угодою, за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів Замовник додатково сплачує Виконавцю послуг штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості послуг за цим Договором.

5.4. Замовник несе відповідальність за наявність дозвільної документації, за своєчасне та належне виконання вимог технічних вимог, а саме розроблення проектно-кошторисної документації та своєчасне узгодження цієї документації з Виконавцем послуг.

5.5. У разі неможливості виконання зобов’язань з підстав, що виникли не з вини Виконавця послуг, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю послуг понесені ним витрати та збитки у зв’язку з виконанням Договору.

5.6. У разі не сплати Замовником вартості послуг у терміни, визначені Договором, Виконавець послуг має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника письмовим повідомленням про розірвання Договору, що має бути відправлено Замовнику не пізніше 15-ти календарних днів до дати розірвання, зазначеної Виконавцем послуг в повідомленні про розірвання договору (ст. 525 ЦК України).

Договір вважається розірваним з дати зазначеної в повідомленні (листі) про розірвання Договору.

5.6. Сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України.

5.7. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.8. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

### 6. Строк Договору

6.1 Цей Договір набирає чинності з дати подання належним чином оформленої заяви про перенесення об’єктів електроенергетики та документів, що додаються до неї, і діє до закінчення строку надання послуги з перенесення.

6.2 Цей Договір може бути змінено або розірвано і в інший строк за ініціативою будь-якої зі Сторін у порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом укладення Додаткової угоди.

6.3. Цей Договір може бути розірвано у порядку, встановленому договором та чинним законодавством, у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань.

**7. Інші умови**

7.1. Фактом виконання зобов'язання Виконавця послуг Сторони вважатимуть підписання Сторонами акту наданих послуг з перенесення об’єктів електроенергетики.

7.2. Якщо Замовник протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту відправлення Виконавцем послуг акту наданих послуг не направляє Виконавцю послуг підписаний акт або вмотивоване заперечення, то надані послуги вважаються прийнятими.

7.3. Інші умови можуть бути узгоджені сторонами шляхом укладення додаткових угод до цього Договору, які є невід'ємними частинами цього Договору.

7.4. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору оформлюються сторонами письмово в паперовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін.

7.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України.

7.6. Спори та розбіжності, що можуть виникнути під час виконання цього Договору, якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку.

**8. Реквізити оператора системи розподілу**

|  |
| --- |
| АТ «ДТЕК Одеські Електромережі  Адреса: 65031, м. Одеса, вул. М. Боровського, 28-Б  Код ЄДРПОУ: 00131713  Телефон (048)705-22-59  Електронна пошта та офіційний вебсайт: kanc@od.energy.gov.ua https://www.dtek-oem.com.ua  Номер поточного рахунку: UA463348510000000002600893568  МФО: 334851  Фінансова установа: АТ «ПУМБ» |